Znak: BI.I.271.8.2021

Radomyśl Wielki, 16.08.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”

Zmiana zapisów treści

specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający w związku z pytaniem jakie wpłynęło do  treści Specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ), modyfikuje jej treść w następujący sposób:

- Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców:

- Dział VII Termin wykonania zamówienia- Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy

- zakończenie robót w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Dział XVII. Termin związania ofertą- Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Dział XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert - Pkt. 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 26.08.2021 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2021 r. o godzinie 11:00.

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Punkt 1b) otrzymuje brzmienie:

oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie:  6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- Rozdział II SWZ- Projekt umowy:

§2 Terminy – ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiot umowy w następujących terminach:

-	rozpoczęcie:   po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy

-	zakończenie: w terminie  6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W §7 Płatności dodaje się ust. 3.1.

W 2021 r. zostanie wypłacone do 50% wartości zadania tj. do kwoty …………………..  zł, a pozostała kwota należności zostanie wypłacona w 2022 r.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający w związku ze zmianą treści SWZ przesuwa termin składania ofert do dnia 26.08.2021 r. do godziny 10:00, oraz termin otwarcia ofert na 26.08.2021 r. o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.08.2021 r. pod nr                             2021/BZP 00150242/01

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawiony:

Formularz oferty

Podpisano podpisem kwalifikowanym elektronicznym

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego